PARTAGE @Avignon
Démarche de l'Université d'Avignon
- Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information -

---
Plan
- Environnement
- Axiomes
- Pré-étudeS et décisions
- Compléments
- Contexte technique
- Coût
- Pré-production
- Planning
- Difficultés rencontrées
- ConclusionS et discutionS

---
Environnement
- Maxime Charpenne (Directeur technique + Pôle Infrastructure) / Eric Innocente (chef de projet) / Stéphane Igounet (Directeur DOSI)
- Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information (DOSI)
- Université d'Avignon

---
Environnement

---
Environnement
- 7000 (+/-) étudiants
- 365 enseignants / chercheurs and C°
- 376 personnels
- 8500 (+/-) gens dans le LDAP (12700 en période de pointe…)
- dont 27 personnes à la DOSI

---
DOSI

---
Axiomes
- Old Style : messagerie (pi c'est tout...)
- New Style : messagerie "collaborative" (messagerie, agenda, contact, synchronisation, partageS divers, etc.)
- Avant : forte valeur ajoutée dans NOS messageries
- Maintenant : standardisation et service mature

---
Pré-étudeS
- Depuis toujours (ou presque) : Postfix + AntiSpam RENATER + Horde 3 (et SyncML)
- Nous réfléchissons à la problématique messagerie collaborative depuis... 2009
- Maquettes : Horde 5 puis OBM (en collaboration avec Centrale Marseille et Evolix)

---
Pré-étudeS
- Janvier 2012 :
Pré-étude solution Zimbra interne : 45 K€ / an
Pré-étude solution Zimbra externe (projet PMC devenu
PARTAGE) : 53 K€ / an
On se trompe facile de +/- 30 % dans nos estimations

---
Décisions
- Arbitrage politique sur l'évolution de notre système de messagerie vers PARTAGE en janvier 2012 = ok
- Avec :
Service "équivalent" entre personnels et étudiants
"Suppression" des clients lourds :-)
- Présentation au Comité Technique le 15 octobre 2013
- Vote convention PARTAGE lors du CA du 18 février 2014

---
Compléments
- Dixit Pré-étudeS : pour une structure de la taille de l'Université d'Avignon le coût d'une solution interne VS externe est équivalent
- Bonus de la mutualisation / externalisation vers PARTAGE : 24/7 + intégration progressive des autres services RENATER
- Les personnels de la DOSI surbookés font autre chose avec une meilleure valeur ajoutée pour l'Université

---
Contexte technique
AO RENATER (D. Benza L. Aubret Cuvelier)
Lot IaaS : Cloudwatt – cloud français souverain et open source (OpenStack)
Lot service de messagerie : Netixia/SCC. Netixia = intégrateur influent auprès de Zimbra, gère déjà plus de 2 M d'utilisateurs
GTR 4h (critique), 8h (majeur)

---
Coût 1/2
• Frais d’accès au service : 4600 € (one shot)
• Redevance :
- 1,80 €/mois par personnel
- 0,15 €/mois par étudiant (0,10 €/mois si inactif)
- 0,01 €/mois par redirection simple
- 0,00 €/mois par compte de ressource
Soit, en gros, pour Avignon :
- personnels :	~1800 €/mois = ~22 K€ HT/an
- étudiants :	~1000 €/mois = ~12 K€ HT/an
- aliases : presque rien, disons 100 €/an
     => total ~34 K€ HT/an

---
Coût 2/2
• Volumétrie globale allouée (les quotas sont librement allouables)
3 Go/personnel
1 Go/étudiant
Volumétrie supplémentaire : 150 €/To/mois
Absorption des pics liés aux inscriptions (3 mois)

---
Pré-production
• 30 comptes DOSI
- prise en mains de la plate-forme par nos équipes pour préparer la migration des autres
• + pool de 15 « volontaires constructifs » non-informaticiens
- pour avoir un retour d'utilisateurs plus standards
- pour commencer à « infiltrer » l'idée dans les services

---
Planning
• juin 2014 : pré-production (migration ~50 comptes)
mailHost: split-univ-avignon.partage.renater.fr
• début automne : migration des VIP + secrétariat Présidence
• fin 2014 : migration de tous les autres utilisateurs

---
Difficultés rencontrées (pour le moment...)
• Les BAL toujours en POP
Les BAL locales utilisées comme espace de stockage
• Pas de migration des contacts et des calendriers existants

---
Ce n'est pas la taille qui compte ?
- Au final il semble que oui :-(
- Cf. critère "nb de compte" dans les clefs de répartition

---
Forfait / hors forfait ?
- Contrairement au service de connectivité, PARTAGE n'est pas dans le forfait RENATER :-(
- A l'instar du réseau, PARTAGE pourrait (devrait ?) être considéré comme un service de base et régler de nombreuses problématiques pour toute la communauté (service "obligatoire", sécurité, mutualisation, optimisation des coûts, etc.)
- Sur le long terme, nous nous interrogeons sur la pérennité des services mutualisés (y compris le réseau) si les graaaaannndes Universités ne peuvent / veulent venir partager avec nous

---
AMUthon ?
Des sous, des sous...

---
Questions ?
- Mutualisation / externalisation du réseau = depuis toujours
- Mutualisation / externalisation de services = ?

---
Merciiii pour le PARTAGE ;-)